产品与技术实施计划

DailyFlow 2.2

AI Event Operator：以 Mindmap 为工作现场的开放 Harness 接入方案

文档状态：实施建议稿 / 可进入技术 Spike

版本：v1.0

日期：2026 年 8 月 22 日

目标版本：DailyFlow 2.2

首个纵向闭环：会议证据 → Event Mindmap → Commitment → Today → Outcome

核心决策 不从零开发通用 Agent Harness。首选接入 Codex App Server，并通过 AgentRuntime 适配层保持可替换性；DailyFlow 自研并长期掌握 Event、Mindmap、Evidence、Commitment、Proposal 与 Today 的领域控制平面。

# 1. 执行摘要

DailyFlow 2.2 的目标不是增加一个独立 AI 页面，也不是把 Codex 原样嵌入产品，而是让 AI 在用户已经工作的 Event Mindmap 中持续推进真实事项。Event 是工作容器，Mindmap 是人与 AI 的共同工作现场，Note 与转录提供 Evidence，Commitment 是执行状态的唯一真相，Today 是当前行动投影。

- 首版只实现一个可演示、可验证的纵向闭环：AI 推进一个 Event。

- 会议 Note 是新增证据和触发器，不再产生一批与 Event 割裂的孤立 Task。

- AI 对 Mindmap 的任何修改都先形成 Graph Patch Proposal，并以半透明节点在画布中预览。

- Task 与 Waiting 节点接受后，才创建或更新 Commitment；Today 与 Mindmap 都读取同一 Commitment 状态。

- Codex 负责通用 Agent Loop、流式执行、工具调用、暂停恢复与审批请求；DailyFlow 负责领域规则、权限、验证、审计与产品体验。

# 2. 产品统一模型

统一口径 第一个 Agent 应命名为 AI Event Operator，而不是 Meeting Closure Agent。会议是输入，Event 是运行范围，Mindmap 是结果落点。

## 2.1 各对象的职责

| 对象 | 职责 | 系统约束 |
| --- | --- | --- |
| Event | 承载一个真实工作目标的范围、状态、参与者、材料和结果。 | 聚合根；所有 AI Run 必须绑定 workspaceId 和 eventId。 |
| Mindmap | 呈现 Event 的结构、分支、问题、风险、决策和行动。 | 结构化工作现场；AI 通过 Graph Patch 提议修改。 |
| Note / Evidence | 保存会议、转录、用户判断与可定位原文。 | 事实来源；不得被 AI 静默拆散或覆盖。 |
| Commitment | 表达谁承诺为谁在何时产出什么结果。 | 执行状态唯一真相；Mindmap 和 Today 不复制状态。 |
| Today | 显示当前需要执行的 Next Action。 | Commitment 的时间视图，不是独立任务库。 |
| Outcome | 记录真实发生的交付、决定、失败或取消。 | 完成 Event 的证据，而不只是 checkbox。 |

# 3. 核心用户流程

## 3.1 入口 A：从 Event Mindmap 推进

- 用户打开 Event，例如“A 轮融资”。

- 点击画布右下角“AI 推进这个 Event”。

- DailyFlow 展示即将读取的地图、关联 Notes、Commitments 和最近 Evidence，用户可移除上下文。

- AI 开始运行，右侧 AgentRunPanel 展示 Collect、Retrieve、Extract、Resolve、Prepare、Review 六个阶段。

- AI 建议以半透明节点和虚线边显示在现有画布上，不立即落库。

- 用户逐项接受、修改或拒绝；接受 task/waiting 节点时同步创建或更新 Commitment。

## 3.2 入口 B：从会议 Note 推进

用户在会议 Note 中点击“AI 推进会议”时，系统首先寻找目标 Event，而不是直接生成任务。

- 已关联 Event：提示“将更新该 Event 的 Mindmap”，随后打开画布并启动 Run。

- 未关联 Event：让用户选择关联现有 Event、创建新 Event，或仅提取内容但不更新地图。

- 默认推荐关联 Event，避免产生无法持续追踪的孤立 AI 结果。

## 3.3 AI 建议在画布中的表现

| 视觉状态 | 含义 | 用户动作 |
| --- | --- | --- |
| 紫色虚线节点 | AI 建议新增，尚未写入。 | 接受 / 修改 / 拒绝 |
| 黄色高亮节点 | AI 建议更新或移动现有节点。 | 查看 before/after 后确认 |
| 红色提示 | 发现冲突、重复、低置信度或高风险修改。 | 必须逐项处理 |
| Evidence 图标 | 该判断存在可定位原文。 | 点击返回 Note 或转录片段 |
| Task / Waiting 图标 | 接受后会进入执行系统。 | 补充 owner、due、reviewAt 等字段 |

# 4. Mindmap 节点语义

Mindmap 不只是自由文本图。AI 介入后，每类节点必须具有清晰领域语义，但仍允许用户自由使用普通 branch。

| 节点类型 | 对应对象 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| branch | 无 | 仅组织地图，不进入执行系统。 |
| task | Commitment / Next Action | 接受后可排入 Today；状态读取 Commitment。 |
| decision | Decision | 保存 Evidence，可被后续 Run 引用。 |
| waiting | Waiting Commitment | 必须包含 waitingOn 与 reviewAt。 |
| risk | Event Risk | 供 AI 和用户持续观察，不自动创建任务。 |
| question | Open Question | 作为后续会议或研究的待澄清项。 |
| resource | Note / Source / Evidence | 打开原始材料。 |
| outcome | Outcome | 记录真实结果，并支持 Event 关闭判断。 |

# 5. AI Event Operator 运行流程

Collect：读取 Event Graph、关联 Notes、转录、新增 Source 与用户选择的上下文。

Retrieve：根据 Event、项目、参与者和地图实体召回相关 Commitment、Decision 与 Evidence，并受上下文预算限制。

Extract：从新证据中识别 Decision、Commitment、Open Question、Risk 和 Resource 引用，所有事实性结论必须携带 Evidence。

Resolve：检查重复、owner、截止时间、状态合法性、与现有节点的关系；确定是新增、更新、移动还是仅保留摘要。

Prepare：生成 EventGraphProposal 和 Proposal Bundle，不修改正式数据。

Review：Run 进入 waiting_review，画布展示候选节点；用户确认后才应用。

# 6. Harness 选型与边界

实施选择 第一轮技术 Spike 使用 Codex App Server。DailyFlow 不复制其通用运行循环，但通过自有 AgentRuntime 接口隔离协议和供应商依赖。

## 6.1 Codex 负责

- 多轮 Agent Loop 与工具调用。

- 流式执行事件和进度反馈。

- 上下文维护与必要的压缩。

- 暂停、继续、取消与审批请求。

- 通用失败处理与运行边界。

## 6.2 DailyFlow 负责

- Event、Mindmap、Evidence、Commitment、Proposal、Today 和 Outcome 的领域模型。

- Agent 可见范围、数据最小化、字段级权限和外部写入策略。

- Graph Patch 与 Proposal 的确定性验证、幂等应用和审计。

- 用户可见的画布 Diff、Evidence 回溯、审批与恢复体验。

- 跨 Runtime 的标准事件、评测样本和回归指标。

## 6.3 AgentRuntime 适配接口

interface AgentRuntime { start(input: RunSpec): Promise<RunHandle>; resume(runId: string): Promise<void>; cancel(runId: string): Promise<void>; approve(runId: string, approvalId: string): Promise<void>; stream(runId: string): AsyncIterable<RuntimeEvent>; }

第一版实现 CodexAppServerRuntime，同时保留 SimpleRuntime 用于测试和无 Codex 环境降级。若 Codex 兼容性未达到门槛，再增加 DeepAgentsRuntime 或 LangGraph Runtime，不让业务 UI 和领域服务直接依赖第三方协议。

# 7. 工具清单与权限

## 7.1 允许的只读工具

- read_event_graph(eventId)：读取节点、边、节点类型和实体引用，不提供画布坐标。

- read_meeting_note(noteId)：读取 Note、版本、sourceIds 和关联 Event。

- read_event(eventId)：读取 Event 目标、状态、参与者和关联实体。

- search_memory(query, filters, limit)：按实体类型和项目范围召回 Evidence 摘要。

- list_commitments(filters)：用于查重、判断进度和等待状态。

- find_graph_location(eventId, subject)：建议新增节点的父分支。

## 7.2 只生成 Proposal 的工具

- draft_event_extraction(...)：保存 Run 中间结果。

- propose_graph_patch(eventId, operations)：生成图变更 Proposal。

- create_proposal_bundle(...)：组合 Decision、Commitment、Plan 和 Draft 建议。

- validate_graph_patch(proposalId)：运行确定性图和领域校验。

- complete_run(proposalId, summary)：进入 waiting_review。

禁止能力 首版不向 Codex 暴露任意文件写入、Shell、直接修改 Commitment、删除节点、发送消息或修改外部日历。所有业务写入必须经 DailyFlow Proposal。

# 8. Graph Patch 设计

AI 不生成坐标，也不直接修改现有 Mindmap JSON。它只提交结构化 GraphOperation；布局仍由现有前端 layout 引擎计算。

type GraphOperation = ¦ { op: 'add_node'; tempId: string; parentId: string; node: { kind: EventNodeKind; text: string }; evidenceIds: string[]; confidence: number; reason: string } ¦ { op: 'update_node'; nodeId: string; patch: Record<string, unknown>; evidenceIds: string[]; reason: string } ¦ { op: 'move_node'; nodeId: string; newParentId: string; reason: string } ¦ { op: 'link_entity'; nodeId: string; entityType: 'commitment' ¦ 'decision' ¦ 'source'; entityId: string };

## 8.1 确定性校验

- 父节点和目标实体存在，并属于同一 workspace 与 Event。

- 移动或新增边不会形成环。

- 候选节点与现有节点不存在明显重复；疑似重复必须进入人工选择。

- 事实性 Decision 和 Commitment 至少关联一条有效 Evidence。

- Waiting 节点包含 waitingOn 与 reviewAt。

- 目标实体版本未过期；过期时要求重新生成或重新确认。

- 用户双击接受时通过 idempotencyKey 保证只应用一次。

# 9. 状态与同步

## 9.1 Agent Run 状态

type AgentRunStatus = ¦ 'queued' ¦ 'running' ¦ 'waiting_review' ¦ 'applying' ¦ 'succeeded' ¦ 'failed' ¦ 'cancelled';

每个阶段完成后保存 checkpoint。应用重启时，若发现 running 或 waiting_review 的 Run，显示恢复横幅，允许继续、查看 Proposal 或放弃。

## 9.2 Mindmap 与 Today 双向同步

Mindmap task 节点接受 → 创建/绑定 Commitment → scheduledDate 满足条件时出现在 Today Today 完成行动 → 更新 Commitment → Mindmap 节点同步显示完成 所有 Commitment 完成且 Open Question 已处理 → AI 建议生成 Event Outcome 并关闭 Event

数据原则 Commitment 是执行状态的唯一真相。Mindmap 节点只保存 commitmentId 引用；Today 是查询投影，禁止复制另一套完成状态。

# 10. 前端交互与页面改造

## 10.1 EventCanvas

- 新增“AI 推进这个 Event”入口。

- 增加 Proposal Overlay：半透明节点、候选边、更新前后高亮。

- 节点详情面板显示类型、owner、due、confidence、reason 与 Evidence。

- 提供单项接受、修改、拒绝，以及“接受低风险修改”。

- AI 建议期间允许正常缩放和浏览，但锁定受影响节点的结构编辑。

## 10.2 AgentRunPanel

- 展示当前阶段、已完成步骤、使用的数据和结构化结果。

- 不展示隐式思维过程，只展示工具、证据、验证与状态。

- 提供停止、重试、恢复和进入审阅。

- 失败必须说明是否写入数据、是否可重试以及下一步。

## 10.3 Note 入口

- “AI 推进会议”先解析目标 Event。

- 已关联时跳转 EventCanvas 并开始 Run。

- 未关联时让用户选择现有 Event、创建 Event 或仅提取。

# 11. 建议代码结构与 API

server/services/harness/ ├── AgentRuntime.ts ├── codexAppServerRuntime.ts ├── runtimeEvents.ts ├── runtimeStore.ts ├── toolRegistry.ts └── tools/ ├── readEventGraph.ts ├── readMeetingNote.ts ├── searchMemory.ts ├── listCommitments.ts ├── proposeGraphPatch.ts └── validateGraphPatch.ts server/services/v2/agents/ ├── eventOperatorAgent.ts ├── eventOperatorPrompt.ts ├── eventOperatorSchemas.ts └── eventOperatorVerifier.ts src/features/v2/agents/ ├── AgentRunPanel.tsx ├── AgentRunTimeline.tsx ├── EventGraphProposalOverlay.tsx ├── EventGraphProposalReview.tsx └── AgentRunRecoveryBanner.tsx

## 11.1 API

POST /api/v2/events/:eventId/agent-runs GET /api/v2/agent-runs/:id GET /api/v2/agent-runs/:id/events POST /api/v2/agent-runs/:id/cancel POST /api/v2/agent-runs/:id/retry POST /api/v2/agent-runs/:id/apply POST /api/v2/agent-runs/:id/reject

# 12. 两周实施计划

| 时间 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–2 天 | Codex App Server Spike | 启动子进程；创建 thread/turn；接收 streaming event；记录错误。 |
| 第 3 天 | Runtime 与状态机 | AgentRuntime、Run 存储、cancel、checkpoint、SSE。 |
| 第 4 天 | 只读工具 | read_event_graph、read_note、search_memory、list_commitments。 |
| 第 5 天 | Graph Patch | Schema、验证器、真实 Proposal；确认前零业务写入。 |
| 第 6–7 天 | 画布预览 | 半透明节点、候选边、节点详情、单项审阅。 |
| 第 8 天 | 实体落地 | task/waiting 节点与 Commitment 绑定；Decision/Evidence 写入。 |
| 第 9 天 | Today 同步与恢复 | 双向状态同步、重启恢复、retryable error。 |
| 第 10 天 | 真实样本验收 | 10 个 Event/会议样本；成本、时延、成功率与兼容性报告。 |

# 13. 发布验收门槛

- 10 个真实 Event 样本中，至少 8 个成功生成可审阅 Graph Proposal。

- 用户确认前，Mindmap、Commitment、Today 和外部系统正式数据零变化。

- 事实性 Decision 不得在缺少 Evidence 时被标记为已确认事实。

- task/waiting 节点接受后能正确创建或绑定 Commitment。

- Today 完成行动后，Mindmap 对应节点状态正确同步。

- 双击确认不重复创建；过期版本不被静默覆盖。

- Run 可停止、可恢复；停止后不再继续调用业务工具。

- 任意失败都显示可理解错误、写入状态和可重试性。

- 单次常规会议/Event 处理目标时间不超过 2 分钟。

- 单次运行记录 provider、model、耗时、工具次数和可计算成本。

- 外部消息发送次数为 0，外部日历写入次数为 0。

# 14. Codex 退出条件与替代方案

若下列条件中任意两项在两周 Spike 后仍无法解决，则停止把 Codex App Server 作为默认 Runtime，保留 AgentRuntime 和业务工具，转向 Deep Agents/LangGraph 对照实现：

- DeepSeek、Ollama 或 DailyFlow 已支持 Provider 无法以可接受方式接入。

- Tauri 打包后的进程启动、退出或升级不稳定。

- App Server 协议变化导致维护成本不可控。

- 无法可靠恢复中断任务或处理审批暂停。

- 单次 Event 处理成本或时延明显超出产品目标。

- 难以把能力限制在 DailyFlow 语义工具，持续倾向任意文件或 Shell 操作。

# 15. 本版本明确不做

- 不自研一个可对外销售的通用 Agent Harness。

- 不同时适配五种 Runtime。

- 不做多 Agent 团队和 Agent Marketplace 扩张。

- 不让 AI 自动删除分支或大规模重排整个 Mindmap。

- 不让 AI 自动发送邮件或修改外部日历。

- 不在每个页面增加独立“Ask AI”。

- 不让会议、Mindmap、Task 形成三套互相镜像的数据。

# 16. 最终产品口径

对内 接入开放 Harness，构建 DailyFlow 的领域控制平面。底层 Runtime 可替换，Event、Evidence、Commitment 和用户工作记忆不可替换。

对外 DailyFlow 是一个以 Mindmap 为工作现场的本地 AI Chief of Staff：它理解不断进入 Event 的会议与笔记，提出可审阅的结构变化，并把真实承诺持续推进到闭环。

# 附录 A：参考与现有代码落点

现有 EventCanvas：src/features/v2/events/EventCanvas.tsx

现有 Mindmap 布局：src/components/MindMap/layout.ts

现有 Agent 空运行上下文：server/services/v2/agentService.ts

现有 Job 状态机：server/domain/v2/jobs.ts

现有 Proposal 应用与幂等：server/services/v2/proposalService.ts

现有追加审计：server/repositories/v2/audit.ts

外部参考：Codex as a platform: build on the open agent harness